OGÓLNE WARUNKI UMOWY

§ 1

- Przedmiotem  niniejszej umowy jest opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia „Modernizacji pomieszczeń i wyposażenia laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy i we Włocławku w celu zapewnienia właściwych warunków pracy aparatury analitycznej”, zwanej dalej dokumentacją.

- Zakres opracowania dokumentacji zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.

- Dokumentacja winna składać się z:

- projektu budowlanego i wykonawczych w każdej branży w wersji pisemnej w 4 egz., w wersji elektronicznej w formacie pdf na nośniku CD/DVD w 1 egz.,

- przedmiarów robót w wersji pisemnej w 2 egz., w wersji elektronicznej w formacie pdf na nośniku CD/DVD w 1 egz.,

- kosztorysów inwestorskich w wersji pisemnej w 2 egz., w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD z rozszerzeniem pdf i  w 1 egz.,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w poszczególnych branżach w wersji pisemnej w 2 egz., w wersji elektronicznej w formacie pdf i doc na nośniku CD/DVD. w 1 egz.

- Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z późn.zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz.1389).

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest również do:

  - uzyskania wszelkich uzgodnień i niezbędnych ekspertyz,

  - uzyskania odstępstw od obowiązujących przepisów, jeżeli zajdzie taka konieczność,

  - uczestnictwa w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej, zadane przez uczestników postępowania przetargowego,

  - sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych zgodnie z dokumentacją,

  - spełnienia wszystkich wymagań dla dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli okaże się to konieczne,

  - do wykonania wszelkich korekt i poprawek, uzgodnień i pozwoleń wskazanych przez odpowiedni organ wydający to pozwolenie, w przypadku wystąpienia konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

6.  Termin wykonania dokumentacji strony ustalają na dzień 28 grudnia 2012r.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, środki i umiejętności do wykonania dokumentacji.

- Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Każdy przekazywany egzemplarz dokumentacji będzie wzajemnie skoordynowany technicznie i kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, a także opis opracowań i dokumentów składających się na komplet dokumentacji. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.

- Przyjęte rozwiązania materiałowe i propozycje wyposażenia technologicznego zawarte w dokumentacji muszą być zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego w terminie 4 dni od ich przedstawienia, przed przystąpieniem do wykonywania prac projektowych, pod rygorem nie przyjęcia dokumentacji.

§ 3

1.  W ramach zawartej umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

- współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie,

- udzielenia pełnomocnictwa dla Wykonawcy do występowania w imieniu Zamawiającego w przypadku uzgodnień dokumentacji,

- dostarczenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

- Wykonawca opatrzy dokumentację w pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, że jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz o zgodności kosztorysu z projektem, o którym mowa w § 1 ust 3 pkt 1 (niniejsze oświadczenie nie zwalnia Wykonawcy od złożenia oświadczenia zgodnego z art. 20 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane).

- Wykaz opracowań zawartych w dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust 2, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji.

§ 4

- Koordynatorem realizacji prac z ramienia Zamawiającego będą:

- Anna Ciesielska,

- Leszek Kawczyński,

- Waldemar Baczyński.

- Wykonawca powiadomi pisemnie lub faksem Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem o terminie przygotowania dokumentacji do odbioru.

- Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego w Bydgoszczy.

§ 5

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 wynosi: …………………… zł (słownie: ……………………………)

- Kwota , o której mowa w ust. 1 uwzględnia obowiązujący  podatek VAT.

- Rozliczenie prac projektowych objętych umową nastąpi na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru wykonanej dokumentacji.

- Fakturę VAT za wykonanie dokumentacji Wykonawca wystawi w ciągu 7 dni od  dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w  ust. 3.

- Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, na podstawie faktury VAT w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego przelewem na konto podane na tej fakturze.

- Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do terminowego uregulowania należności podatkowych (podatek VAT) związanych z wystawioną dla Zamawiającego fakturą VAT oraz do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania w przypadku nieprawidłowego wystawienia faktury VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest płatnikiem podatku VAT, NIP ……………………..

§ 6

- W przypadku konieczności przerwania prac projektowych objętych umową z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający lub w razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace zostanie ustalona na podstawie protokolarnie zatwierdzonego ich zaawansowania.

- Protokół o którym mowa w ust. 1, stanowić będzie podstawę do rozliczenia należności Wykonawcy.

- Stwierdzenie przez Zamawiającego podczas realizacji umowy nierzetelnej lub wadliwej jej realizacji, a także zagrożenia ustalonych terminów daje Zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

- Odstąpienie od umowy w trybie, o którym mowa w ust. 3, nakłada na strony obowiązek inwentaryzacji wykonanych prac projektowych w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, a także zapłatę wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace projektowe, potwierdzone przez obie strony protokółem zdawczo-odbiorczym.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy szkód, jakie poniesie Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy w trybie określonym w ust. 3.

§ 7

  - Majątkowe prawo autorskie w zakresie objętym umową, to znaczy prawo do jednorazowego wykorzystania dokumentacji w celu realizacji inwestycji, zostanie przeniesione na Zamawiającego w dniu odbioru dokumentacji, o którym mowa w § 5 ust. 3.

  - Zamawiający zobowiązuje się do honorowania wszelkich praw autorskich dokumentacji oraz nie wprowadzania bez porozumienia z Wykonawcą zmian w tej dokumentacji oraz inwestycji według niej realizowanej.

  - W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do projektu wykonawczego, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, w czasie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest wyrazić zgodę na te zmiany, jeżeli są one zgodne z normami państwowymi i branżowymi oraz przepisami w zakresie projektowania.

  - Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy obiektu z tytułu rękojmi za wady obiektu wykonanego na podstawie tej dokumentacji.

  - Zamawiający, jeżeli stwierdzi wady dokumentacji lub jej części, wykorzystując uprawnienia z tytułu rękojmi, może względem Wykonawcy:

- żądać bezpłatnego usunięcia wad  dokumentacji, potwierdzonych w protokole spisanym na budowie obiektu, którego dokumentacja dotyczy, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, nie później jednak niż jest to niezbędne dla zachowania terminu zakończenia budowy tego obiektu, a także pokrycia kosztów robót i materiałów wynikających z tych wad. Wysokość tych kosztów zostanie określona na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu dotyczącego prac projektowych wykonanych w związku z usunięciem wad,

- odstąpić od umowy, jeżeli wady dokumentacji uniemożliwiają realizację inwestycji,

- żądać usunięcia wad dokumentacji stwierdzonych podczas eksploatacji obiektu / w czasie trwania rękojmi/  oraz pokrycia kosztu robót niezbędnych do wykonania, a wynikłych z tych wad.

§ 8

- Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą  umowną w przypadku:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy,

  - opóźnienia w wykonaniu dokumentacji w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 3  ust. 1  za każdy dzień opóźnienia,

  - opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych protokolarnie w wysokości 1% wynagrodzenia  określonego w § 3  ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia określonego jako termin usunięcia wad.

- Ewentualne kary umowne Zamawiający  potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Żądanie kary umownej w przypadkach wskazanych w ust. 1 nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonej kary.

§ 9

- W przypadku zlecenia przez Wykonawcę części lub całości prac projektowych objętych umową innym osobom (tj. podwykonawcom), Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminową i jakościową realizacje umowy jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Zamawiający zastrzega sobie aby wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego uzyskane przez Wykonawcę w czasie realizacji zadań zleconych na podstawie niniejszej umowy traktowane były jako poufne i nie były wykorzystywane do innych celów ani publikowane bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 10

- Wszelkie zmiany umowy wymagają uzgodnionej formy pisemnej pod rygorem nieważność w postaci aneksu.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego i Prawa autorskiego.

- Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.